Universidade de Vigo

Escola Superior de Enxeñería Informática

# Solicitude de entrega de anteproxecto

Titulación: Enxeñería Informática

Datos do/a Alumno/a
Nome: Roi Grande Deza			DNI: 44474022A
Enderezo: Camino Tras Castelo nº 2				Localidade: Ourense
Provincia: Ourense	C.P.: 32002	Teléfono: 646469702		E-mail: rgdeza@correo.ei.uvigo.es

Datos do Proxecto Fin de Carreira
Título do PFC: Gestor de producciones audiovisuales en sistemas multiplataformas web.
Director/a do PFC: Jose Ramón Mendez Reboredo DNI: 76872481-F
Codirector/a do PFC (se procede): Agustin Calderon DNI: X6125322P
Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Departamento: Informática

Marque esta casilla se solicita a avaliación do PFC por parte do director do Proxecto Fin de Carreira. IMPORTANTE: Opción so dispoñible para a titulación de Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión.
1Código de PFC:
Ourense, 5 de mayo de 2011
Recibín o código de PFC asignado, o/a alumno/a / Asdo: Roi Grande Deza		Vº e Pr. O/A Director/a do proxecto / Asdo: Jose Ramón Méndez Reboredo

Copia para o solicitante

1 A cubrir pola administración do Centro

Universidade de Vigo

Escola Superior de Enxeñería Informática

# Solicitude de entrega de anteproxecto

Titulación: Enxeñería Informática

Datos do/a Alumno/a
Nome: Roi Grande Deza			DNI: 44474022A
Enderezo: Camino Tras Castelo nº 2				Localidade: Ourense
Provincia: Ourense	C.P.: 32002	Teléfono: 646469702		E-mail: rgdeza@correo.ei.uvigo.es

Datos do Proxecto Fin de Carreira
Título do PFC: Gestor de producciones audiovisuales en sistemas multiplataformas web.
Director/a do PFC: Jose Ramón Mendez Reboredo DNI: 76872481-F
Codirector/a do PFC (se procede): Agustin Calderon DNI: X6125322P
Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Departamento: Informática

Marque esta casilla se solicita a avaliación do PFC por parte do director do Proxecto Fin de Carreira. IMPORTANTE: Opción so dispoñible para a titulación de Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión.
1Código de PFC:
Ourense, 5 de mayo de 2011
Recibín o código de PFC asignado, o/a alumno/a / Asdo: Roi Grande Deza		Vº e Pr. O/A Director/a do proxecto / Asdo: Jose Ramón Méndez Reboredo

Copia para o Centro
1 A cubrir pola administración do Centro
#### DESCRICIÓN DO ANTEPROXECTO
(Adapta-lo tamaño do documento según sexa necesario. Consulta-lo art. 6 do Regulamento de PFC da ESEI)
TÍTULO: Gestor de producciones audiovisuales en sistemas multiplataformas web.

Introdución
(incluir a presentación do problema plantexado) / SECOGAL S.L. es una empresa que se encarga de la gestión de recursos para diferentes eventos; Por lo tanto, para desempeñar su actividad trabaja con productoras, compañías audiovisuales, compañías de infraestructura y todo tipo de empresas relacionadas con el espectáculo. La empresa ha llegado a gestionar producciones con más de 200 trabajadadores y festivales con más de 10.000 espectadores. El objetivo de SECOGAL es abstraer al cliente de la búsqueda y gestión de recursos, ya sean de personal, de material o de transporte. Toda esta gestión se realiza actualmente, de forma manual. / Realizando un estudio de la operativa de la empresa se ha detectado varias carencias que se enumeran a continuacion : / Los clientes se contactan por modo telefónico y vía e-mail sin tener ninguna gestión de la información. / No hay una base histórica de como se han realizado proyectos similares. / No se pueden realizar optimizaciones de recursos debido ha que no hay una gestión del conocimiento. / No se emplea herramienta alguna para la contabilidad, facturación y control de gasto de la empresa. / No se utiliza ninguna herramienta que ayude a la gestión de los recursos de la empresa. / Por lo tanto es necesario el desarrollo de un trabajo para eliminar o minimizar los problemas que se obtiene del contexto anteriormente descrito.
Obxectivos
(solución proposta, especificación funcional, …) / Dada la problemática expuesta en el anterior apartado, se precisa realizar un desarrollo de software para gestionar las producciones audiovisuales que la empresa SECOGAL realiza. Por lo tanto, se ha optado por desarrollar un sistema gestor de información que incorpore los datos de lo los clientes, contactos, feedbacks y información del estado de los eventos de la empresa SECOGAL. / Dicho sistema gestor de información debe implementar las siguientes funcionalidades / Implementar dentro del gestor una funcionalidad que almacene los historiales para asi facilitar la toma de deciones de eventos similares. / Diseñar y implementar un modulo para la el control de la facturación y gasto de los eventos. / Desarrollar un modulo de gestión de recursos para poder almacenar los datos técnicos y financieros de personal , material y transporte. / La aplicación tendra un sistema de roles para acotar las funcionalidades para cada usuario. / Aparte de la dirección academica, la realización de este proyecto sera asesorada por la empresa Openhost, que cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con CMS.

Descrición técnica
(arquitectura técnica, tecnoloxías, linguaxes de programación, …) / (arquitectura técnica, tecnoloxías, linguaxes de programación, …) / De cara a implementar este sistema se ha planteado el siguiente despliegue tecnico : / Como se puede ver en esta figura el proyecto sera desarrollado con una arquitectura cliente servidor, en dicho servidor se alojara la aplicación pudiendo accerder desde cualquier equipo de internet. / Esta aplicación sera desarrollada exclusivamente empleando,productos y tegnologías basadas en software libre para realizar el despliegue tecnológico sera necesario el empleo de la siguientes herramientas : Lenguajes de programación / PHP 5.2 o superior: Lenguaje de programación empleado habitualmente en el desarrollo de páginas web dinamicas, puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores. / Javascript: Lenguaje de programación empleado habitualmente para definir ciertos comportamientos en el navegador no modelables con HTML o CSS, actualmente todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. / Sistema gestor de Base de datos / MySql 5.1 o superior: El servidor de bases de datos MySQL es el producto de persistencia más popular de la comunidad internacional de sowftware libre. Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. / Servidor / Apache 2.2 o superior: Es un servidor web de codigo abierto y esel mas usado en internet. La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de una sección core y diversos módulos que aportan mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web. / Framework / Zend framework ( ZF ): Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web y servicios web con PHP5. ZF es una implementación que usa código 100% orientado a objetos. La estructura de los componentes de ZF es algo único; cada componente está construido con una baja dependencia de otros componentes. Esta arquitectura débilmente acoplada permite a los desarrolladores utilizar los componentes por separado. A menudo se refiere a este tipo de diseño como "use-at-will" (uso a voluntad). / Framework javascript: Debido a que la utilización de un framework Facilita y agiliza el proceso de desarrollo de aplicaciones Web resuelve los problemas de compatibilidad entre los navegadores. Se esta valorando la utilizacion de varios frameworks entre ellos dojo , jquery y prototipe. / Herramientas para el trabajo / Herramienta de gestión de proyecto: Se esta valorando el uso de una herramienta de gestión de proyectos y el seguimiento de errores para ello haremos una serie de pruebas con redmine, pivotaltracker. / VisualParadigm: Visual Paradigm para UML es una herramienta UML fácil de usar que soporta ingeniería inversa, generación de código, importación desde Rational Rose, exportación/importación XMI, generador de informes y editor de figuras. / Netbeans: NetBeans IDE es un reconocido entorno de desarrollo integrado disponible para plataformas Windows, Mac, Linux y Solaris. El proyecto de NetBeans está formado por un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación que permite a los desarrolladores crear con rapidez aplicaciones web. / OpenProject: Herramienta para la gestion y creacion de diagramas de Gantt. / Herramienta de administración de BD: Se utilizara una aplicación para el modelado y gestión de la base de datos. Se valora el uso de MySqlWorkbench y PhpMyAdmin. / Repositorio : Se estudiara el uso de un software de control de versiones, del codigo de la aplicación. Las principales candidatas son git y subversion.

Proceso de desenvolvemento a empregar no proxecto
(débese describir cada etapa) / Debido a los requerimientos del cliente de entregas de productos usables en el menor tiempo posible se adopto una Metodologia Agil y mas interactiva con el cliente, la Metodologia adoptada es SCRUM / Este proyecto se desarrollara con Scrum de la siguiente manera : / Arranque del proyecto, sprint 0 de 5 dias laborables para realizar la primera etapa de analisis. / Sprint 1 se estima en 15 dias laborables para crear las funcionalidades necesarias para cualquier web 2.0 y comienzo del aprendizaje de Zend Framwork / Los siguientes sprints seran de 10 laborables realizaran las funcionalidades descritas en los objetivos. / De acuerdo a la Metodologia que se va a emplear tenemos los siguientes roles : / Product Owner : El Product Owner representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum trabaja de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El Product Owner escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Product Backlog. / ScrumMaster (o Facilitador): El Scrum es facilitado por un ScrumMaster, cuyo trabajo primario es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. El ScrumMaster no es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino que actúa como una protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. El ScrumMaster se asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido. El ScrumMaster es el que hace que las reglas se cumplan. / Equipo : El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto. con las habilidades transversales necesarias para realizar el trabajo (diseñador, desarrollador, etc). / Estos roles están asignados para las siguientes personas : / Scrum Master / co-director de proyecto Agustin Calderon / Propietario / EL gestor de la empresa Secogal Juan carlos villanueva / Equipo de trabajo SCRUM / Roi Grande Deza / Esta metodologia de desarrollo pide un mayor compromiso del cliente, para el desarrollo agil, por lo que el cliente tendra la posibilidad de contribuir mas a traves de su representante en las reuniones que el mismo.

Planificación do traballo e estimación temporal
(deberase incluír en tódolos casos un diagramas de Gantt) / Dedicación semanal prevista (en horas/semana): 40 / Dedicación diaria prevista (en horas/día): 8 Inicio: 25/04/2011 / Fin previsto:03/08/2011 / Fase Estimación temporal (en semanas) / Estudios previos 1 / Spring 0 2 / Spring 1 (layout, ac ,frontend y multiidoma) 3 / Spring 2 (producción) 2 / Spring 3 (actividad) 2 / Spring 4 (recursos) 2 / Spring 5 (dietas) 2 / Spring 6 (facturación) 2 / Spring 7 Pruebas del sistema 2 / Finalización Documentación 1 / TOTAL PROXECTO 19
Descripción da documentación a entregar no proxecto
La entrega del proyecto incluirá una documentación en la que se identificarán las siguientes partes: * Manual de usuario e instalación: Incluye cuestiones de instalación, configuración y manejo del sistema. * Manual técnico: Incluye documentación de análisis, de diseño, de como se ha integrado el software de terceras partes en el proyecto y de como ampliar las funcionalidades del sistema. * Memoria: Incluye datos de planificación y seguimiento de tiempos y costes, conclusiones, metas y posibles ampliaciones y software de terceras partes. Por otra banda se entregará un disco compacto en el que se incluirá todo el software necesario para realizar la instalación del software así como el código fuente generado. En este mismo medio se incluirá software y documentación que se considere relevante para comprender el funcionamiento y realizar el mantenimiento del software desarrollado siempre que los términos de licencia de los mismos así lo permitan.
Medios materiais necesarios
Hardware: / Ordenador personal. / Servidor Web. / Conexión a Internet. / Impresora. / Software Servidor: / Servidor HTTP Apache. / PHP v5.0 o superior. / Gestor de bases de datos MySQL. / PhpMyAdmin 2.2 o superior. / Software PC: / Open Office. / Open Project / VisualParadgim. / Repositorio de versiones de codigo. / Herramienta para la administración de bases de datos. / Aplicaciones graficas: Gimp y Inkscape. / Navegadores: Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer.
Bibliografía
LIBROS Y ARTÍCULOS. / JavaScript / Autor: Paul McFedries / Editorial: Prentice Hall / ISBN: 84-205-3392-0 / Beginning Zend Framework / Autores: Padilla, Armando / Editorial: Apress / ISBN: 978-1-4302-1825-8 / Desarrollo WEB CON PHP Y MYSQL / Autor: Luke Welling; Laura Thomson / Editorial: Anaya Multimedia. / ISBN: 978-84-415-2553-5 / Modelado de Objetos con UML / Pierre, Alain Muller / Ed. Gestión 2000 / ISBN: 978-84-8088-226-2 / Enlaces: / Documentación: HTML, JavaScirpt DOM, CSS / URL: http://www.gotapi.com/html / Tutorial jquery / URL: http://www.javascriptya.com.ar/jquery/ / http://docs.jquery.com/Tutorials / HTML and CSS – Microsoft Developer Network / URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa155110.aspx / Manual de PHP 5 / URL: http://www.desarrolloweb.com/manuales/58/ / MySQL 5.0 Reference Manual / URL: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html / MySQL con PHP / URL: http://es.php.net/mysql
Observacións